МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського» ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Кафедра: СПСКС

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни “Технології та інструменти розробки програмного забезпечення”

тема: “Передпроектна підготовка розробки програмного забезпечення”

Виконав: ст. гр. КВ-31

Прізвище Пшонний

Ім’я По-батькові Роман Вікторович

Перевірив: доц. каф. СПСКС

Омельченко А.А.

Київ 2025

Мета роботи: отримати навички передпроектної підготовки та підготовки пропозицій на розробку програмного забезпечення.

Завдання:

1) обрати предметну галузь для якої треба створити програмне забезпечення. Варіанти видів програмного забезпечення для розробки:

а) годинник;

б) будильник;

в) секундомір;

г) таймер;

д) календар;

е) нотатки;

ж) контакти;

з) довідник;

і) калькулятор;

к) свій варіант.

Основна вимога: обрана задача має потребувати обробки даних (обчислення, пошук тощо).

2) із використанням технології NABC (Needs-Approach-Benefits-Competitors: потреба-підхід-переваги-конкуренція) розробити пропозицію на створення програмного забезпечення в якій відобразити:

- короткий виклад суті пропозиції (Summary у форматі NABC);

- огляд предметної галузі, переваг та недоліків існуючих рішень (Background);

- основну ідею пропозиції (Idea)

- загальну концепцію рішень що пропонуються (General concept)

- узагальнений план реалізації проекту (Roadmap) із зазначенням контрольних точок (milestones) результатів та ресурсів, необхідних для їхнього досягнення.

3) оформити звіт із лабораторної роботи. Зміст звіту:

- титульний аркуш із відомостями про виконавця;

- завдання;

- виконане завдання згідно варіанту (проектна пропозиція Project Proposal);

- висновки.

Хід роботи

- Вибір предметної галузі.

Обрав календар. Придумав назву “EasyꑭCalendar”

Із метою скорочення часу на підготовку матеріалів для генерації ідеї скористаємось LLM ChatGpt та методами Prompt Engineering:

### 1. Summary (NABC)

- Needs (Потреби):
Користувачі потребують зручного інструменту для управління часом, планування зустрічей, подій, нагадувань і задач. Багато людей користуються календарями, але вони часто складні або мають обмежені функції.

- Approach (Підхід):
 Створення універсального календаря з підтримкою:

  - персональних та групових подій;

  - нагадувань і повторюваних завдань;

  - пошуку по подіях і фільтрації;

  - інтеграції з іншими сервісами (пошта, месенджери).

- Benefits (Переваги):

  - простий інтерфейс;

  - швидкий пошук і обчислення найближчих подій;

  - можливість синхронізації на різних пристроях;

  - зручна візуалізація часу (день/тиждень/місяць).

- Competitors (Конкуренти):
 Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple Calendar.
 Недоліки конкурентів: складність, потреба в акаунті, прив’язка до екосистеми, надлишковий функціонал.

2) NABC (Needs-Approach-Benefits-Competitors):

### Background (Огляд предметної галузі)

Календарі є базовим інструментом організації часу.
 Існуючі рішення:

- Google Calendar – зручний, але вимагає Google-акаунта та інтернет-з’єднання.

- Microsoft Outlook Calendar – потужний, але перевантажений функціями для корпоративного середовища.

- Apple Calendar – добре інтегрований, але працює тільки в екосистемі Apple.

Проблеми існуючих рішень:

- складний інтерфейс;

- залежність від хмарних акаунтів;

- слабка робота офлайн;

- обмежена персоналізація.

### 3. Idea (Основна ідея)

Розробка легкого кросплатформенного календаря із мінімалістичним інтерфейсом, який:

- працює офлайн;

- підтримує пошук та автоматичне нагадування;

- може експортувати та імпортувати події у форматі iCal;

- дозволяє групувати події за категоріями (робота, навчання, особисте).

### 4. General concept (Загальна концепція рішення)

Програмне забезпечення буде складатися з таких модулів:

- Модуль подій – створення, редагування, видалення подій.

- Модуль нагадувань – звукові/візуальні сповіщення.

- Модуль пошуку та фільтрації – швидке знаходження подій.

- Модуль візуалізації – перегляд календаря у різних форматах (день/тиждень/місяць).

- Модуль інтеграції – експорт/імпорт подій, можливість синхронізації.

| Етап | Завдання | Контрольна точка (Milestone) | Ресурси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Аналіз | Визначення функціональних вимог | Специфікація вимог | 1 тижні, 1 розробник |
| 2.Проектування | Розробка архітектури ПЗ | Технічний проєкт | 2 тижні |
| 3.Реалізація ядра | Створення модуля подій і нагадувань | Робочий прототип | 4 тижні |
| 4.Інтерфейс | Розробка графічного інтерфейсу | Бета-версія | 3 тижні |
| 5.Інтеграція | Додавання експорту/імпорту iCal | Тестова версія | 2 тижні |
| 6.Тестування | Перевірка на помилки, оптимізація | Готовий продукт | 2 тижні |
| 7.Впровадження | Публікація та поширення | Реліз | 1 тиждень |

Загальний термін: ~15 тижнів

Висновок:

У результаті виконання роботи обрана ідея програмного забезпечення для подальшої реалізації “EasyꑭCalendar”: розробка програмного забезпечення для управління подіями та нагадуваннями, виконана її валідація за методом NABC та здійснена теоретична підготовка: запропоновано загальну концепцію ПЗ, узагальнений план реалізації проекту із зазначенням контрольних точок (milestones), результатів та ресурсів, необхідних для їхнього досягнення.

Виконані роботи дозволили зробити такі висновки:

- Етап генерації ідей та теоретична підготовки є ключовим, оскільки саме на цьому етапі приймається рішення про необхідність створення програмного продукту та визначаються його унікальні характеристики.

- Метод NABC є ефективним інструментом для структурованої подачі пропозиції. Дозволяє чітко окреслити потреби користувачів, запропонований підхід, переваги розробки та оцінити конкурентів.

- Аналіз існуючих рішень (Google Calendar, Microsoft Outlook, Apple Calendar) дає змогу критично оцінити недоліки конкурентів та виявити потенційні переваги запропонованого ПЗ.

- Формулювання ідеї та її узагальнення дозволяють чітко визначити відмінності нового продукту — простоту інтерфейсу, офлайн-роботу та персоналізацію.

- Загальна концепція ПЗ відображає необхідні модулі (події, нагадування, пошук, інтеграція), що допомагає оцінити обсяг робіт і майбутню функціональність системи.

- Узагальнений план реалізації проекту (Roadmap) дозволяє прогнозувати тривалість етапів робіт, розподіл ресурсів і можливість оптимізації процесу розробки.